# Planning — U-Festival App 2026

Student: Rody Stockschen

Periode: 15 mei 2026 – 5 juni 2026 (laatste 3 weken van het project)

Project: U-Festival App 2026 — Vue 3 + Node.js + MySQL

# Week 4 — Afwerking & PWA (21 mei – 31 mei)

| Datum | Taak | Status |
| --- | --- | --- |
| 21 mei | PWA instellen — vite-plugin-pwa, manifest.json, service worker | Klaar |
| 23 mei | Meertaligheid (vue-i18n) toevoegen — NL en EN taalbestanden | Klaar |
| 26 mei | CSS afwerking — scoped styles, CSS-variabelen, dark mode | Klaar |
| 28 mei | Productie build — npm run build, dist/ map, Vite preview testen | Klaar |
| 31 mei | Responsive design testen — mobiele schermen, media queries | Klaar |

# Week 5 — Afronden & Oplevering (1 juni – 5 juni)

| Datum | Taak | Status |
| --- | --- | --- |
| 2 juni | Docker — Dockerfile voor backend schrijven, image bouwen en testen | Klaar |
| 4 juni | .gitignore aanmaken — node_modules, .env, dist/, *.db uitsluiten | Klaar |
| 5 juni | README.md schrijven — installatie, start-instructies, artiesten-overzicht | Klaar |
| 5 juni | Eindcontrole — app testen, planning en logboek bijwerken | Klaar |

# Totaaloverzicht — hele project (24 april – 5 juni)

| Week | Thema | Status |
| --- | --- | --- |
| Week 1 — 24–30 april | Projectopzet: Vue 3, Vite, Express backend, SQLite, Vue Router | Klaar |
| Week 2 — 1–7 mei | Frontend bouwen: NavBar, assets, Pinia store, fetch API, Express routes | Klaar |
| Week 3 — 8–20 mei | Data & functionaliteit: DB-tabellen, ScheduleView, CORS, Leaflet kaart | Klaar |
| Week 4 — 21–31 mei | Afwerking & PWA: vue-i18n, CSS, productie build, responsive | Klaar |
| Week 5 — 1–5 juni | Afronden: Docker, .gitignore, README, eindcontrole | Klaar |

# Opgeleverde functionaliteit

HomeView — welkomspagina met festival-info

ScheduleView — programmaschema per podium (4 podia, 11 artiesten)

MapView — interactieve kaart met Leaflet (podia als markers)

InfoView — praktische festivalinformatie

Meertalig NL/EN via vue-i18n

Dark mode (opgeslagen in localStorage)

Favorieten opslaan per artiest (localStorage)

PWA — installeerbaar op telefoon/tablet

REST API backend met 4 endpoints (acts, stages, schedule, news)

MySQL database met seed data

Docker setup voor deployment

Aangemaakt op: 5 juni 2026